Acta de reunión (Urgente)
Proyecto: I.S.U.
Coordinador del proyecto: Camila Galván
Sub-coordinador del proyecto: Giuliana Esquibel
Integrantes del proyecto: Ian Cerpa y Sebastián Estévez
Fecha y hora de reunión: 9 de julio 2016, 14:20
Lugar o medio de reunión: Aquiles lanza 1119/001.
Temas tratados:
- Se planteó el agregar reglas, sanciones y valores para la segunda entrega:
  - Sanción: A partir de 3 sanciones se suspenderá al integrante, esto quiere decir, que se le retiraran las carpetas y no aportara al grupo hasta que pague toda la deuda generada.
  - Valores: se espera honestidad y comunicación entre los integrantes.
  - Regla: Cada integrante tiene la obligación que de lunes a sábado informe sobre su progreso aunque sea nulo a través de un medio físico o digital (Whatsapp, Skype, github o Facebook) al grupo de proyecto.
- Se habló el miércoles 29 de junio de juntarse el viernes 1 de julio ya que Ian se le noto que estaba atrasado con sus carpetas y el accedió. El jueves 30 junio en la noche Ian dijo que no iba a poder cuando se le planteo horarios.
- También en el acta de dicho miércoles se plateo que el lunes 4 julio se subieran al github las carpetas y no lo subió.
- Se tuvo que hacer de urgencia la carpeta de base de datos con base del DER entregado el domingo a pedido de Giuliana.
- Ian el lunes 4 de julio a las 22:59 planteo que al otro día iba a subir lo que tenía hecho ya que solo le faltaba el M.E.R., también dijo que tenía problemas con la pc y que lo iba a solucionar yendo a lo de la tía. Desde ese entonces no se ha comunicado por el grupo y no subió nada.
- El grupo decidió hacer una reunión de emergencia excluyendo a Ian ya que él no se ha contactado con el grupo y se decidió que hacer con las carpetas.
- Giuliana el día de ayer se encargó de la carpeta de Base de datos.
- La carpeta de formación se hará entre la carpeta de A.D.A. y los únicos “avances” que se vio de Ian el 27 de junio.
- Se le comunico a Ian que subiera al github lo que tuviera (lo subió a Facebook a las 20:29 del mismo día) lo que subió no era la carpeta subió información por separado e incompleto.
- Entre la coordinadora y la sub- coordinadora decidieron terminar o avanzar algo de las carpetas de dicho integrante.